AI Agent Workflow 工作台

Workflow 技术架构设计说明书

面向不同能力模型交付水准对齐的认知型 Workflow Runtime 与模型能力补偿层设计

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 输出日期 | 2026-06-13 |
| 适用范围 | AI Agent Workflow 工作台：自动规划、手动编排、Workflow Runtime、模型能力补偿层、节点审查与修复闭环 |
| 核心目标 | 在仅有中等能力模型或普通模型的使用条件下，通过合理任务编排、边界约束、审查与闭环修复，使复杂长任务交付质量尽可能接近强闭源模型的一次性交付效果。 |
| 目标读者 | 产品负责人、架构师、后端工程师、前端工程师、Agent Runtime 工程师、模型评测工程师、测试与交付团队 |

核心结论 Workflow 不能凭空制造模型不具备的知识与推理能力，但可以通过任务拆解、节点契约、上下文包、证据包、结构化输出、评价任务、修复任务、反思记忆和人工检查点，将强模型的一次性综合能力外置为系统级认知脚手架，从而显著缩小中等模型与强模型的复杂任务交付差距。

# 目录

1. 背景、目标与边界

2. 多 Agent 技术辩论与最终共识

3. 核心概念与术语定义

4. 总体技术架构

5. MCCL 模型能力补偿层

6. Workflow 编排与节点模型

7. 运行时执行与闭环修复机制

8. 不同能力模型的交付水准对齐策略

9. 多 Agent 协作与辩论机制

10. 数据模型与接口设计

11. 状态机与异常处理

12. 观测、评估与模型表现反馈

13. 安全、权限与隐私

14. 典型场景运行流程

15. MVP 与实施路线图

16. 验收标准与测试矩阵

17. 参考资料

# 1. 背景、目标与边界

## 1.1 背景

当前 AI Agent Workflow 工作台已具备节点画布、执行 Task、评价 Task、流式输出、节点详情、文件树入口、项目参考库、Skill/MCP、版本快照等关键能力。下一阶段的核心挑战不只是“跑通 Workflow”，而是让不同能力模型在同一套 Workflow 中保持尽可能一致的交付质量。

现实使用中，用户可能只拥有本地模型、中等能力模型或私有部署模型；这些模型与云端强闭源大模型在长上下文整合、复杂推理、多约束保持、自我纠错、稳定工具调用和低幻觉方面存在差异。因此，产品需要通过系统工程而不是单点 Prompt，构建模型能力补偿机制。

## 1.2 设计目标

定义一套认知型 Workflow Runtime，使复杂任务可被拆解、执行、审查、修复、恢复和复用。

通过节点契约、上下文包、证据包、结构化输出与评价任务，降低任务对单次模型能力的依赖。

使中等能力模型在可拆解、可证据化、可审查的任务上，尽可能达到接近强闭源模型的一次性交付水准。

支持同一 Workflow 在不同模型组合下执行，并通过模型路由、重试、修复、升级、人工检查点保证交付稳定性。

形成可落地的后端服务、数据对象、接口、状态机、异常处理与测试验收规范。

## 1.3 明确边界

技术边界 Workflow 可以缩小模型能力差距，但不能消除模型能力差距。对于高度开放式原创推理、缺少证据的专业判断、复杂数学证明、强领域专家判断等任务，仍需要更强模型或人工检查点。产品应承诺“可控逼近与质量提升”，而不应承诺“任何模型都等价”。

| 可较好补偿的任务 | 较难补偿的任务 |
| --- | --- |
| 资料整理、证据抽取、报告撰写、结构化输出、表格生成、文献分类、工程论证草稿、多轮审查型流程 | 高度开放式原创推理、缺少资料的专业判断、复杂数学证明、需要强领域专家知识的最终结论 |
| 可通过拆解、证据包、审查与修复显著提升 | 需要强模型、人工专家或外部工具/实验数据兜底 |

# 2. 多 Agent 技术辩论与最终共识

本节以多 Agent 角色辩论方式梳理系统设计共识。不同角色代表模型工程、Workflow 架构、评测审查、Runtime、产品交付等视角。

| 角色 | 核心观点 | 对架构的要求 |
| --- | --- | --- |
| 模型工程师 | 中等模型的差距主要在长上下文整合、复杂推理、多约束保持与自我纠错。不能让其直接处理大任务。 | 任务必须被拆成小节点；每个节点只承担清晰、局部、可验证的任务。 |
| Workflow 架构师 | 单纯拆小任务不够，节点必须有输入、输出、规则、失败路径和重试策略。 | 引入 Node Contract、Edge Contract、Workflow Graph Schema。 |
| 评测/审查 Agent | 中等模型生成结果后不知道是否合格。需要外部评价与结构化失败诊断。 | 每个关键执行节点后接 Evaluation Task；输出通过/不通过、失败类型、修复建议。 |
| Runtime 工程师 | 长流程必须可暂停、可恢复、可追踪、可重试。 | 引入 Checkpoint、Attempt History、Execution Log、Artifact Store、Human Interrupt。 |
| 产品经理 | 用户不关心底层模型差异，只关心任务为何失败、如何修复、能否继续。 | 失败状态产品化：诊断面板、推荐操作、修复补丁、人工确认。 |

最终共识 强模型在一次回答里隐含完成了理解、拆解、筛选上下文、提取证据、组织逻辑、生成结果、自查修正等能力。本系统的目标是将这些隐含能力拆为显式系统模块，使中等模型在认知脚手架下完成局部任务，并通过审查、修复和记忆持续逼近目标质量。

# 3. 核心概念与术语定义

| 术语 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Cognitive Workflow | 认知型工作流；不仅编排工具调用，还编排理解、证据、推理、审查、修复与人工确认。 | 区别于传统自动化脚本与简单应用工作流。 |
| MCCL | Model Capability Compensation Layer，模型能力补偿层。 | 通过系统工程缩小不同模型交付质量差异。 |
| Node Contract | 节点契约，定义节点目标、输入/输出 Schema、上下文、证据、模型、工具、审查标准与失败策略。 | 弱化模型自由发挥，提高执行一致性。 |
| Context Pack | 节点上下文包，包含当前节点所需的最小充分信息。 | 替代直接塞入全部资料。 |
| Evidence Pack | 证据包，包含证据编号、来源、片段、相关性、置信度和冲突信息。 | 用于事实性、研究类、报告类任务。 |
| Execution Task | 执行任务节点，负责生成内容、调用工具、处理文件、产出结果。 | 有明确输入与输出。 |
| Evaluation Task | 评价任务节点，负责审查某个目标节点结果并输出 pass/fail 与诊断。 | 条件路由核心节点。 |
| Repair Task | 修复任务节点，基于失败诊断生成修复补丁并更新执行上下文。 | 避免盲目重跑。 |
| Execution Pack | 给模型的完整执行包，包含任务、输入、Schema、示例、约束、禁止事项、审查规则。 | 让普通模型也能稳定执行。 |
| Reflection Memory | 反思记忆，记录失败类型、有效修复补丁、成功 Prompt 和避免模式。 | 用于后续同类节点自动优化。 |

# 4. 总体技术架构

系统采用“产品交互层 - 规划编排层 - MCCL 补偿层 - Runtime 执行层 - 工具状态基础设施 - 模型提供层”的分层架构。

图 1：Workflow 技术架构分层。

| 架构层 | 职责 | 关键模块 |
| --- | --- | --- |
| UI/UX 层 | 向用户展示 Workflow 画布、节点详情、流式输出、Chat 控制与人工检查点。 | Node Canvas、Task Detail、Stream Panel、Chat Box、File Tree、Version Snapshot |
| 规划编排层 | 将用户目标转成 Workflow 草案，支持探索、理解、澄清、草案编排、草案校验与手动编辑。 | Explorer、Understanding、Clarification、Workflow Planner、Draft Validator、Patch Agent |
| MCCL 层 | 对不同能力模型进行任务约束、上下文压缩、证据绑定、模型路由、候选生成与补偿。 | Node Contract、Context Pack、Evidence Pack、Execution Pack、Model Router |
| Runtime 层 | 执行节点图，管理状态、分支、重试、评价、修复、人工暂停与恢复。 | Workflow Engine、Node Runner、Evaluator、Repairer、Checkpoint、Human Gate |
| 工具与 MCP 层 | 负责模型外部能力接入与确定性操作执行。 | MCP Gateway、Tool Registry、File Tools、Browser、Python、CAE/CAD、Database |
| 状态与记忆层 | 保存项目记忆、产物、版本快照、尝试历史、失败诊断与模型表现数据。 | Memory Store、Artifact Store、Git Snapshot、Attempt History、Trace Store |
| 模型层 | 提供不同能力模型接入，包括本地模型、专用小模型、云端模型、审查模型。 | Model Provider Adapter、Model Profile、Model Capability Registry |

# 5. MCCL 模型能力补偿层

图 2：MCCL 在 Workflow 系统中的位置。

## 5.1 设计目标

通过流程结构和系统约束减少模型一次性综合推理压力。

通过上下文包和证据包减少模型在长上下文中的信息丢失。

通过结构化输出和程序化校验减少格式错误和不可解析输出。

通过评价任务和修复任务把失败转化为可诊断、可补丁、可重试的过程。

通过反思记忆和模型表现反馈，使相同类型节点逐渐更稳定。

## 5.2 MCCL 组件清单

| 组件 | 输入 | 输出 | 主要作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Task Decomposer | 用户目标、附件、项目上下文 | 候选任务分解 | 降低单节点复杂度。 |
| Node Contract Builder | 任务分解、模板、领域规则 | Node Contract | 约束节点执行边界。 |
| Context Builder | 项目记忆、上游产物、参考库 | Context Pack | 为节点提供最小充分上下文。 |
| Evidence Builder | 参考库、检索结果、外部工具结果 | Evidence Pack | 为事实性输出提供来源证据。 |
| Execution Pack Builder | 契约、上下文、证据、示例、Schema | Execution Pack | 将任务编译为模型可执行指令包。 |
| Model Router | 模型画像、节点需求、运行策略 | 模型选择与升级策略 | 匹配模型能力和节点需求。 |
| Candidate Generator | Execution Pack、模型 | N 个候选输出 | 用多候选提升弱模型稳定性。 |
| Output Validator | 候选输出、Schema、规则 | 格式/结构校验结果 | 确定性校验替代模型自判。 |
| Evaluation Service | 候选输出、评价契约、证据包 | Evaluation Result | 结构化审查与失败归因。 |
| Repair Service | 失败诊断、尝试历史、契约 | Repair Patch | 生成可应用修复补丁。 |
| Reflection Memory | 失败/修复/成功历史 | 可复用经验 | 让同类任务越用越稳。 |

## 5.3 外部设计依据与工程启发

本架构吸收了多个成熟 Agent/LLM 系统设计思想：Anthropic 将 prompt chaining、routing、parallelization、orchestrator-workers 和 evaluator-optimizer 作为常见 agent workflow 模式；LangGraph 的 interrupt/persistence 说明了长流程暂停、保存状态与恢复执行的重要性；OpenAI Agents SDK 将 handoffs、guardrails、human review、state、MCP 与 observability 作为复杂工作流增长后的关键能力；Guardrails 和 Structured Outputs 则体现了用 Schema/验证器提高模型输出可用性的方向；DSPy “programming, not prompting” 的理念也提示我们应把节点从临时 Prompt 升级为可优化、可维护的程序化模块。

# 6. Workflow 编排与节点模型

## 6.1 Workflow Graph 定义

type WorkflowGraph = {
  workflow_id: string;
  version: string;
  title: string;
  description?: string;
  nodes: WorkflowNode[];
  edges: WorkflowEdge[];
  global_context_refs: string[];
  execution_policy: ExecutionPolicy;
  review_policy: ReviewPolicy;
  model_policy: WorkflowModelPolicy;
  created_by: "ai_planning" | "manual_editor" | "hybrid";
};

## 6.2 节点类型

| 节点类型 | 用途 | 是否有业务产物 | 是否产生路由 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execution Task | 执行具体任务，如生成内容、处理文件、调用工具。 | 是 | 通常否 | 资料解析、草稿生成、仿真运行、数据处理。 |
| Evaluation Task | 评价某个目标节点输出是否通过。 | 通常否，输出审查报告 | 是：pass/fail | 质量审查、合规审查、引用审查、测试验证。 |
| Repair Task | 根据不通过原因生成修复补丁。 | 可选，输出修复说明/补丁 | 通常回流 | Prompt Patch、Context Patch、Evidence Patch、Workflow Patch。 |
| Human Checkpoint | 需要人工确认、批准、编辑或补充信息。 | 决策记录 | 是 | 高风险结论、任务边界、最终发布。 |
| Tool Task | 确定性工具执行节点。 | 是 | 视工具结果而定 | Python、仿真器、文件导出、数据库查询。 |
| Memory Task | 写入/读取项目记忆或反思记忆。 | 是 | 否 | 沉淀成功模式、记录失败经验。 |

## 6.3 执行 Task 数据结构

type ExecutionTaskNode = {
  node_id: string;
  type: "execution_task";
  title: string;
  goal: string;
  prompt_template: string;
  input_schema: JSONSchema;
  output_schema: JSONSchema;
  context_requirements: ContextRequirement[];
  evidence_requirements?: EvidenceRequirement[];
  allowed_tools: string[];
  skills: SkillRef[];
  mcp_tools: MCPToolRef[];
  model_policy: NodeModelPolicy;
  retry_policy: RetryPolicy;
  validator_policy: ValidatorPolicy;
};

## 6.4 评价 Task 数据结构

type EvaluationTaskNode = {
  node_id: string;
  type: "evaluation_task";
  target_node_id: string;
  title: string;
  criteria: EvaluationCriterion[];
  pass_condition: PassCondition;
  fail_condition: FailCondition;
  on_pass_next_node_id: string;
  on_fail_next_node_id: string;
  max_retry: number;
  failure_diagnosis_schema: JSONSchema;
  review_model_policy: NodeModelPolicy;
};

## 6.5 修复 Task 数据结构

type RepairTaskNode = {
  node_id: string;
  type: "repair_task";
  repair_target_node_id: string;
  failure_input: EvaluationResultRef;
  repair_strategy: "prompt_patch" | "context_patch" | "evidence_patch" | "workflow_patch" | "model_escalation" | "human_checkpoint";
  output_patch_schema: JSONSchema;
  on_repair_next_node_id: string;
};

## 6.6 边类型与路由

| 边类型 | 语义 | 触发条件 | 典型视觉 |
| --- | --- | --- | --- |
| normal | 普通顺序执行 | 上游节点成功完成 | 灰色/蓝色实线箭头 |
| pass | 评价通过路径 | EvaluationResult.passed = true | 绿色实线，标签“通过” |
| fail | 评价不通过路径 | EvaluationResult.passed = false | 红色/橙色实线，标签“不通过/失败” |
| retry | 重试回路 | 达到修复条件且未超过上限 | 蓝/紫色虚线回路 |
| optional | 可选路径 | 条件满足或用户启用 | 灰/紫虚线 |
| human | 人工检查路径 | 高风险、超过重试上限或用户要求 | 橙色路径，标记“人工确认” |
| repair | 修复补丁路径 | 评价失败后进入修复 Task | 红/紫路径，标记“修复” |

# 7. 运行时执行与闭环修复机制

图 3：节点执行、评价、修复闭环。

## 7.1 标准执行链路

读取 Workflow Graph 与当前节点状态。

构建 Node Contract：合并节点定义、模板、用户约束和全局策略。

构建 Context Pack：从项目记忆、上游产物、参考库中选择当前节点所需信息。

构建 Evidence Pack：若节点要求事实依据，则由 Reference/Evidence Agent 提取证据。

Model Router 选择初始模型与升级模型，并生成 Execution Pack。

执行模型调用或工具调用，生成一个或多个候选输出。

Output Validator 执行 Schema、文件、引用、格式等确定性校验。

Evaluation Task 输出通过/不通过、失败类型、严重程度和修复建议。

通过则写入 Artifact/Memory/Git Snapshot 并进入下游节点。

不通过则进入 Repair Task，生成 Repair Patch，带增量信息重试。

达到重试上限或高风险时触发 Human Checkpoint。

## 7.2 补偿型节点执行伪代码

async function runCompensatedNode(node, workflowState) {
  const contract = buildNodeContract(node, workflowState);
  let contextPack = buildContextPack(node, workflowState);
  let evidencePack = await buildEvidencePackIfNeeded(node, contextPack);
  let model = modelRouter.selectInitial(node, contract, workflowState);
  const attempts = [];

  for (let i = 0; i < node.retry_policy.max_attempts; i++) {
    const executionPack = buildExecutionPack(contract, contextPack, evidencePack, attempts);
    const candidates = await generateCandidates(model, executionPack, node.candidate_count);
    const validated = validateCandidates(candidates, contract.output_schema);
    const review = await evaluationService.evaluate(node, validated, evidencePack);

    attempts.push({ model, candidates, validated, review });
    persistAttemptHistory(node.node_id, attempts[attempts.length - 1]);

    if (review.passed) {
      persistArtifacts(review.best_candidate);
      updateReflectionMemory(node, attempts, "success");
      return review.best_candidate;
    }

    const diagnosis = classifyFailure(review);
    const patch = await repairService.generatePatch(node, diagnosis, attempts);
    applyRepairPatch(contract, contextPack, evidencePack, patch);

    if (shouldEscalateModel(diagnosis, attempts)) {
      model = modelRouter.selectEscalationModel(node, diagnosis);
    }
    if (shouldInterruptForHuman(diagnosis, attempts)) {
      return humanCheckpoint.interrupt(node, attempts, diagnosis);
    }
  }
  return humanCheckpoint.interrupt(node, attempts, { reason: "retry_limit_reached" });
}

## 7.3 失败类型与处理策略

| 失败类型 | 典型原因 | 优先处理策略 | 是否升级模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| format_error | JSON/表格/文件格式不符合 Schema | 增加结构化输出约束、示例输出、重新格式化 | 通常不需要 |
| missing_output | 要求的产物或字段缺失 | 更新输出 Schema 与 Prompt Patch，重试 | 不一定 |
| missing_evidence | 关键结论缺少来源证据 | 插入/重跑证据检索，更新 Evidence Pack | 不一定 |
| logic_gap | 论证链断裂、推理不完整 | 拆分节点、多角色审查、升级中等偏强模型 | 可能需要 |
| model_capability_limit | 多次修复仍无法满足要求 | 升级模型或人工检查点 | 需要 |
| tool_error | 工具、文件、网络、执行环境错误 | 修复工具配置/环境，不优先重跑模型 | 不需要 |
| ambiguous_requirement | 目标或成功标准不清楚 | 触发澄清确认或人工决策 | 不需要 |
| review_rule_too_strict | 规则不可达或相互冲突 | 调整评价规则并记录决策 | 不需要 |

# 8. 不同能力模型的交付水准对齐策略

图 4：不同能力模型在 MCCL 中的协作与补偿。

## 8.1 交付水准对齐的定义

本文档中的“相同交付水准”不是指不同模型在所有任务上输出完全相同，而是指在同一 Workflow 契约下，最终交付物在结构、证据、审查通过率、可解析性、产物完整性与用户验收标准上达到可接受的一致水平。

| 维度 | 对齐目标 | 可观测指标 |
| --- | --- | --- |
| 结构一致性 | 输出字段、文件、章节、表格结构一致 | Schema pass rate、字段缺失率、文件生成率 |
| 证据覆盖 | 关键结论具备来源与 evidence_id | 证据覆盖率、引用可追溯率 |
| 质量审查 | 通过关键 Evaluation Task | review pass rate、平均修复次数 |
| 执行稳定性 | 多次运行结果波动在可接受范围内 | attempt variance、retry rate、timeout rate |
| 产物完整性 | 最终产物包含指定内容与附件 | artifact completeness、missing artifact count |
| 用户验收 | 人工检查点通过或用户满意 | manual approval rate、用户退回次数 |

## 8.2 模型画像 Model Profile

type ModelProfile = {
  model_id: string;
  provider: "local" | "private" | "cloud";
  reasoning_score: number;
  long_context_score: number;
  structured_output_score: number;
  tool_use_score: number;
  writing_score: number;
  review_score: number;
  speed_score: number;
  cost_score: number;
  max_context_tokens: number;
  reliability_score: number;
  historical_performance: ModelPerformanceRecord[];
};

## 8.3 节点能力需求评分

type NodeCapabilityRequirement = {
  reasoning_required: "low" | "medium" | "high";
  context_required: "short" | "medium" | "long";
  structure_strictness: "low" | "medium" | "high";
  factuality_required: boolean;
  tool_complexity: "none" | "simple" | "complex";
  risk_level: "low" | "medium" | "high";
  candidate_count: number;
  review_required: boolean;
  human_required: boolean;
};

## 8.4 两种能力差异模型的协作模式

| 阶段/节点 | 中等偏强模型 A | 普通/低成本模型 B | 系统补偿机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划阶段 | 负责初始任务拆解、规则定义、关键澄清判断 | 可辅助模板匹配、资料摘要 | 模板约束规划 + 草案校验修复 |
| 资料整理 | 审查摘要质量或处理复杂资料 | 执行分类、抽取、格式整理 | Context Pack 缩短输入 + Schema 校验 |
| 证据构建 | 判断证据相关性与冲突 | 批量检索和初步提取 | Evidence Pack + 相关性评分 + 冲突标记 |
| 内容初稿 | 生成执行包或审查 B 的候选 | 生成多个候选初稿 | 多候选 + 评价 Task + 融合/选择 |
| 复杂推理 | 优先执行或接管 | 仅在强约束条件下处理子问题 | 节点拆分 + 人工检查点 |
| 评价审查 | 承担高风险审查/仲裁 | 可执行低风险格式审查或多角色审查 | 多维审查 + 程序化校验 |
| 失败修复 | 生成 Repair Patch，判断是否升级/拆分 | 带补丁重试 | 失败诊断 + 补丁回灌 + 上限控制 |
| 最终交付 | 最终结论、质量门禁、人工确认前准备 | 格式化、导出、检查文件完整性 | Artifact Store + Git Snapshot + 验收规则 |

# 9. 多 Agent 协作与辩论机制

多 Agent 辩论不是让多个模型自由聊天，而是在 Workflow 中定义清晰角色、输入、输出和仲裁规则。对于中等模型尤其需要角色分工，以降低单一上下文内的认知负担。

| Agent 角色 | 职责 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planner Agent | 规划/拆解 Workflow，生成节点和路由 | 任务目标、上下文、模板 | Workflow Draft、Node Contract |
| Context Agent | 构建节点上下文包 | 项目记忆、参考资料、上游产物 | Context Pack |
| Evidence Agent | 提取证据、来源、冲突与置信度 | 参考库、工具检索结果 | Evidence Pack |
| Executor Agent | 执行节点任务 | Execution Pack | 候选输出/产物 |
| Evaluation Agent | 按规则审查输出 | 候选输出、Rubric、证据包 | Evaluation Result |
| Repair Agent | 根据失败诊断生成修复补丁 | 失败诊断、尝试历史 | Repair Patch |
| Critic Agent | 提出风险、盲点和反例 | 输出与证据 | Critique Report |
| Arbiter Agent | 汇总多方意见并形成最终路由决策 | 多审查结果、风险报告 | pass / repair / human |
| Reflector Agent | 沉淀失败与成功经验 | Attempts、Patch、Review | Reflection Memory |

## 9.1 多 Agent 辩论流程

Execution Output
  -> Factual Reviewer
  -> Structure Reviewer
  -> Logic Reviewer
  -> Risk Reviewer
  -> Arbiter Agent
      -> pass
      -> repair_with_patch
      -> request_evidence
      -> human_checkpoint

实现原则 同一个中等模型也可以通过不同角色 Prompt 扮演多个审查 Agent，但关键高风险节点应优先结合程序化校验、证据规则和人工检查点，避免 LLM-as-judge 偏差造成误判。

# 10. 数据模型与接口设计

## 10.1 核心数据对象关系

| 对象 | 主键 | 核心字段 | 关联 |
| --- | --- | --- | --- |
| Workflow | workflow_id | title, version, nodes, edges, execution_policy | Project, WorkflowRun |
| WorkflowNode | node_id | type, contract, state, model_policy | Workflow, Attempts, Artifacts |
| WorkflowEdge | edge_id | source, target, type, condition | Workflow |
| NodeContract | contract_id | input_schema, output_schema, criteria, tools, context_requirements | WorkflowNode |
| WorkflowRun | run_id | workflow_id, status, current_nodes, started_at | NodeRun, Checkpoint |
| NodeAttempt | attempt_id | node_id, model_id, input, output, review, patch | WorkflowNode |
| EvaluationResult | eval_id | passed, score, failure_type, recommended_action | EvaluationTask |
| RepairPatch | patch_id | patch_type, changes, reason, expected_effect | RepairTask, NodeAttempt |
| ContextPack | context_pack_id | summary, refs, upstream_outputs, constraints | NodeAttempt |
| EvidencePack | evidence_pack_id | evidence_items, conflicts, coverage | NodeAttempt |
| ModelProfile | model_id | capability_scores, max_context, performance | ModelRouter |
| ReflectionMemory | memory_id | node_type, failure_type, successful_patch | Planning/Runtime |

## 10.2 关键接口建议

| 接口 | 方法 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| /workflow-planning/session | POST | 创建 Workflow 自动规划会话。 |
| /workflow-planning/session/{id}/message | POST | 提交规划对话消息、附件或修改意见。 |
| /workflow-planning/session/{id}/draft | GET | 获取当前 Workflow 草案与校验状态。 |
| /workflow-planning/session/{id}/instantiate | POST | 将草案实例化为正式 Workflow。 |
| /workflow/{id}/run | POST | 启动或继续 Workflow 执行。 |
| /workflow/{id}/pause | POST | 暂停当前执行并创建 checkpoint。 |
| /workflow/{id}/resume | POST | 从 checkpoint 恢复执行。 |
| /workflow/{id}/node/{node_id}/run | POST | 单独执行或重试某个节点。 |
| /workflow/{id}/node/{node_id}/evaluate | POST | 执行评价任务或人工触发复审。 |
| /workflow/{id}/node/{node_id}/repair | POST | 根据失败诊断生成并应用修复补丁。 |
| /models/profiles | GET/POST | 获取或更新模型能力画像。 |
| /observability/runs/{run_id}/stream | GET/SSE | 返回运行过程流式输出事件。 |

## 10.3 流式输出事件 Schema

type StreamEvent = {
  event_id: string;
  run_id: string;
  node_id?: string;
  type: "thought_summary" | "tool_call" | "tool_result" | "stage_result" | "evaluation" | "repair" | "ai_response" | "error";
  timestamp: string;
  title: string;
  content: string;
  status?: "running" | "success" | "failed" | "waiting";
  artifact_refs?: string[];
  expandable_payload?: object;
};

# 11. 状态机与异常处理

## 11.1 WorkflowRun 状态机

created -> ready -> running -> paused -> running -> completed
                         |        |
                         |        -> cancelled
                         -> waiting_user -> running
                         -> failed_recoverable -> repairing -> running
                         -> failed_terminal

## 11.2 Node 状态机

| 状态 | 含义 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| idle | 未开始 | 等待上游完成 |
| ready | 输入已满足，可执行 | 执行、编辑配置 |
| running | 执行中 | 暂停、停止、查看流式输出 |
| validating | 格式/产物校验中 | 查看校验结果 |
| reviewing | 评价任务审查中 | 查看审查进度 |
| passed | 已通过 | 进入下游、查看产物 |
| review_failed | 审查未通过 | 修复、重试、人工确认 |
| repairing | 修复补丁生成或应用中 | 查看 Patch、取消修复 |
| retrying | 带补丁重试中 | 查看 Attempt |
| waiting_user | 等待人工决策 | 通过、驳回、补充资料、修改规则 |
| skipped | 已跳过 | 查看跳过原因、恢复 |
| failed | 执行异常失败 | 查看错误、重试、修复工具环境 |

## 11.3 异常处理原则

审查未通过不等于执行失败；前者进入修复闭环，后者进入错误恢复流程。

工具异常优先修复工具环境，不应盲目更换模型。

连续不通过时进入人工决策或节点拆分，而不是无限重试。

每次重试必须携带新增信息：失败诊断、修复补丁、尝试历史。

任何高风险动作（写文件、执行外部命令、发布结果）均可配置 human gate。

# 12. 观测、评估与模型表现反馈

## 12.1 观测指标

| 指标 | 说明 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| node_pass_rate | 节点一次通过率与最终通过率 | 评估节点契约和模型适配效果 |
| avg_attempts_per_node | 节点平均尝试次数 | 识别高失败节点 |
| repair_success_rate | 修复补丁后通过率 | 评估 Repair Agent 质量 |
| model_node_pass_rate | 模型在不同节点类型上的通过率 | 优化 Model Router |
| schema_error_rate | 结构化输出失败率 | 评估输出约束效果 |
| evidence_coverage_rate | 关键结论证据覆盖率 | 评估证据包质量 |
| human_interrupt_rate | 人工检查点触发率 | 评估自动化稳定性与风险 |
| workflow_completion_rate | Workflow 完成率 | 产品核心交付指标 |

## 12.2 模型表现反馈记录

type ModelPerformanceRecord = {
  model_id: string;
  node_type: string;
  domain?: string;
  pass_rate: number;
  avg_attempts: number;
  avg_latency_ms: number;
  avg_cost: number;
  common_failure_types: string[];
  best_prompt_patterns: string[];
  poor_fit_signals: string[];
};

模型路由优化 Model Router 不应只依赖静态模型参数，而应结合真实运行中的 ModelPerformanceRecord。系统应逐渐学习：某个模型在哪些节点类型上通过率高、在哪些任务上容易失败、失败后哪类修复补丁有效。

# 13. 安全、权限与隐私

| 领域 | 要求 | 实现建议 |
| --- | --- | --- |
| 模型调用边界 | 敏感资料不可发送给不受信任云端模型。 | 模型策略中配置 private_only/local_only/cloud_allowed。 |
| 工具调用权限 | 高风险工具调用必须经过策略检查或人工批准。 | Tool Policy + Human Checkpoint。 |
| 文件写入 | 修改文件、删除文件、发布结果必须有审计记录。 | Git Snapshot + Execution Log + Approval Record。 |
| 证据来源 | 报告与研究类输出必须保留证据链。 | Evidence Pack + Citation Checker。 |
| 人工决策 | 人工通过、跳过、修改规则必须记录原因。 | Decision Record。 |
| 日志脱敏 | 流式输出和日志可能包含敏感信息。 | 日志分级、脱敏、权限过滤。 |

# 14. 典型场景运行流程

## 14.1 科研项目探索研究与报告撰写

| 阶段 | 节点 | 补偿机制 |
| --- | --- | --- |
| 任务理解 | 探索上下文、理解目标、澄清关键问题 | 强约束规划模板 + 人工确认 |
| 资料处理 | 资料分类、摘要、证据抽取 | 普通模型执行 + Evidence Pack + Schema 校验 |
| 研究推理 | 研究问题、假设、实施路径 | 中等模型执行 + 多角色审查 |
| 报告生成 | 章节草稿、图表说明、结论生成 | 多候选生成 + 评价 Task + Repair Patch |
| 交付审查 | 引用审查、逻辑审查、格式审查 | 程序化校验 + LLM 审查 + 人工检查点 |

## 14.2 产品设计仿真优化流程

| 阶段 | 节点 | 补偿机制 |
| --- | --- | --- |
| 需求解析 | 提取设计目标、约束、变量 | Node Contract + 约束表 |
| 方案生成 | 生成设计方案与仿真计划 | 模板约束 + 中等模型规划 + 人工确认 |
| 仿真执行 | 调用求解器、收集结果 | 工具化确定性执行，不依赖模型判断 |
| 结果解释 | 分析收敛、性能、风险 | 证据包 + 多角色评审 |
| 优化闭环 | 方案修复、参数调整、重跑仿真 | 评价 Task + Repair Task + Retry Edge |

## 14.3 项目资料整理与研究报告撰写

| 阶段 | 节点 | 补偿机制 |
| --- | --- | --- |
| 资料整理 | 文件分类、主题聚类、内容摘要 | 普通模型 + 结构化 Schema |
| 大纲生成 | 报告大纲与章节规划 | 中等模型 + 规划模板 |
| 证据绑定 | 章节论点与证据映射 | Evidence Pack |
| 内容生成 | 章节草稿、表格、图表说明 | 多候选 + 审查 + 修复 |
| 最终交付 | 格式化、导出、版本记录 | 工具执行 + Git Snapshot |

# 15. MVP 与实施路线图

## 15.1 第一阶段：核心补偿闭环

Node Contract

Context Pack

Output Schema Validator

Evaluation Task 结构化输出

Repair Patch

Attempt History

流式输出

手动人工检查点

## 15.2 第二阶段：模型路由与性能反馈

Model Profile

Node Capability Scoring

Model Router

模型失败类型统计

自动升级策略

模型表现可视化

## 15.3 第三阶段：认知型 Workflow 优化

多候选生成与融合

多 Agent 角色审查

Reflection Memory

自动节点拆分

Workflow Patch 自动优化

模板约束规划与自动评估

# 16. 验收标准与测试矩阵

| 测试类别 | 测试目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 节点契约测试 | 验证每个节点是否具备完整目标、输入、输出、规则与失败策略。 | 100% 关键节点通过契约完整性校验。 |
| 结构化输出测试 | 验证普通模型输出是否符合 Schema。 | Schema pass rate ≥ 95%；失败能触发重问或修复。 |
| 评价任务测试 | 验证评价节点能输出结构化失败诊断。 | 不通过结果必须包含 failure_type、failed_criteria、recommended_action。 |
| 修复闭环测试 | 验证修复补丁是否提升通过率。 | 可修复类失败在 3 次内通过率 ≥ 80%。 |
| 模型差异测试 | 同一 Workflow 使用模型 A 与模型 B 执行。 | 最终产物结构一致率 ≥ 95%，关键证据覆盖率差异 ≤ 10%。 |
| 人工检查点测试 | 高风险或重试上限触发人工确认。 | 状态保存与恢复成功率 100%。 |
| 运行恢复测试 | 暂停/恢复/崩溃后恢复执行。 | 从 checkpoint 恢复无状态丢失。 |
| 可观测性测试 | 流式输出、日志、Attempts、Artifacts 可追踪。 | 关键执行事件 100% 可追溯。 |

# 17. 参考资料

[Anthropic] Building Effective AI Agents. https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents

[Anthropic PDF] Building Effective AI Agents: Architecture Patterns and Implementation Frameworks. https://resources.anthropic.com/hubfs/Building%20Effective%20AI%20Agents-%20Architecture%20Patterns%20and%20Implementation%20Frameworks.pdf

[LangChain Docs] LangGraph Interrupts. https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/interrupts

[LangChain Docs] LangGraph Persistence. https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence

[OpenAI Developers] Agents SDK Guide. https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents

[OpenAI Developers] Structured Outputs. https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs

[Guardrails AI] The Guard. https://guardrailsai.com/guardrails/docs/concepts/guard

[Guardrails AI] Generate Structured Data. https://guardrailsai.com/guardrails/docs/how-to-guides/generate_structured_data

[DSPy] Program, don't prompt your LLMs. https://dspy.ai/

[DSPy GitHub] Programming—not prompting—Foundation Models. https://github.com/stanfordnlp/dspy

[Madaan et al.] Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback. https://arxiv.org/abs/2303.17651

[Shinn et al.] Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. https://arxiv.org/abs/2303.11366

# 附录 A：核心 JSON Schema 示例

{
  "node_contract": {
    "node_id": "node_research_question_extraction",
    "type": "execution_task",
    "goal": "从项目背景与参考资料中提取 3-5 个研究问题",
    "input_schema": {
      "project_goal": "string",
      "reference_summary": "array"
    },
    "output_schema": {
      "research_questions": [
        {
          "question": "string",
          "source_evidence": "array<string>",
          "uncertainty": "string",
          "priority": "high|medium|low"
        }
      ]
    },
    "success_criteria": [
      "每个问题必须有来源证据",
      "不得提出与项目目标无关的问题",
      "必须标注不确定性"
    ]
  }
}

# 附录 B：术语快速索引

| 缩写/术语 | 含义 |
| --- | --- |
| MCCL | Model Capability Compensation Layer，模型能力补偿层 |
| Node Contract | 节点契约 |
| Context Pack | 节点上下文包 |
| Evidence Pack | 证据包 |
| Execution Pack | 模型执行包 |
| Evaluation Task | 评价任务节点 |
| Repair Task | 修复任务节点 |
| HITL | Human-in-the-loop，人类在环 |
| Attempt History | 节点多次尝试历史 |
| Reflection Memory | 反思记忆 |